REGISTRO DE DECISÕES DO PROJETO

Sistema de Folha de Pagamento — Mercadinho Fapa | Revisão técnica A1

# 1. Decisões técnicas recomendadas para congelar o escopo

Para evitar que ERS, arquitetura, testes e cronograma se contradigam, a revisão recomenda adotar as decisões abaixo como baseline. Elas são uma decisão técnica para o projeto seguir; a equipe deve ratificá-las no repositório/ata, pois não posso afirmar que os integrantes já concordaram.

D01 — Plataforma: Aplicação web local, acessada pelo navegador.

D02 — Stack: Java 17, Spring Boot 3.x, Thymeleaf, Spring Security, Spring Data JPA, PostgreSQL e Maven. Bootstrap pode ser incluído na camada de apresentação.

D03 — Perfis: Dois perfis: RH e Funcionário. O cargo RH/Administrativo determina RH; Gerente, Caixa e Repositor determinam Funcionário. Só RH administra colaboradores e folhas.

D04 — Login individual: Cada colaborador tem login individual. Funcionário só consulta os próprios dados, demonstrativos e histórico. Login de colaborador inativo é recusado.

D05 — Cadastro e segurança: RH define login e senha inicial. Login é único; senha com mínimo de 8 caracteres, letras, números e caractere especial, armazenada com BCrypt. Não incluir senha real no GitHub.

D06 — Folha simplificada: A remuneração mensal é igual ao salário-base. Não calcular INSS, IRRF, descontos, adicionais, férias, 13º ou horas extras.

D07 — Histórico imutável: Cada folha guarda mês/ano, total e cópia dos dados relevantes do item (nome, cargo, salário-base e remuneração). Folha já gerada não pode ser editada nem apagada.

D08 — Ativação: Só colaboradores ativos entram em novas folhas. Inativar não apaga cadastro nem histórico; reativar permite inclusão em folhas futuras. RH não pode inativar a própria conta.

D09 — Folha única por período: No máximo uma folha por mês/ano; bloquear geração se não houver colaborador ativo. Total da folha é a soma das remunerações incluídas.

D10 — PDF: Tratar exportação PDF como desejável/baixa prioridade e não como requisito crítico da entrega documental A1. Implementar apenas se a rubrica exigir ou houver tempo, sem comprometer autenticação, cadastro, geração e consulta.

D11 — Testes: Os 40 CTs são planejados, não executados. Resultados só podem ser preenchidos após execução com ambiente, data, resultado real e evidência.

# 2. Decisões que exigem confirmação humana

A equipe deve aprovar formalmente o baseline acima; não é possível registrar concordância dos integrantes em nome deles.

Conferir se a rubrica do professor exige especificamente PDF, capa institucional, Word/ABNT, repositório público/privado ou evidência de commits. O ZIP recém-enviado contém apenas um README e não inclui o PDF do professor.

Confirmar se é aceitável definir perfil a partir do cargo e ter um único usuário RH funcional no cadastro inicial. Se a equipe quiser vários usuários RH, ajustar RN12, ERS, modelo e testes.

# 3. Resultado da revisão

A matriz revisada foi separada em arquivo Excel para substituir a seção 9 da ERS na próxima revisão documental. A matriz original do PDF foi preservada para manter o histórico; não entregar as duas como se fossem versões concorrentes. Ao consolidar a ERS, copiar a matriz revisada para o documento final e atualizar a versão/histórico.

A revisão não declara o sistema funcional. O código é somente um esqueleto de inicialização, sem controllers, services, repositories, entidades, telas funcionais ou testes automatizados implementados.

Data da revisão: 19/10/2026